# Plano de Desenvolvimento: EcoRoute & SmartBin

Este documento detalha as etapas técnicas para a construção da ferramenta EcoRoute & SmartBin, uma solução IoT para gestão inteligente de resíduos sólidos urbanos, alinhada ao ODS 11.

## 1. Arquitetura do Sistema

A solução é composta por três camadas principais: Hardware (Sensores IoT), Backend (Processamento e Regras de Negócio) e Frontend (Aplicações Web e Mobile).

| Camada | Componentes Principais | Tecnologias Sugeridas |
| --- | --- | --- |
| Hardware (IoT) | Sensores de nível, microcontroladores, módulos de comunicação. | ESP32, Sensores Ultrassônicos (HC-SR04), Módulos LoRaWAN ou NB-IoT. |
| Backend (Nuvem) | API REST, Banco de Dados, Algoritmo de Roteamento. | Node.js (Express) ou Python (FastAPI), PostgreSQL (com PostGIS para dados espaciais), MQTT Broker (Mosquitto). |
| Frontend (Interfaces) | Dashboard Web (Gestores), App Mobile (Motoristas). | React.js (Web), React Native ou Flutter (Mobile), Google Maps API ou Mapbox. |

## 2. Fases de Desenvolvimento

O projeto será dividido em quatro fases principais, seguindo uma abordagem iterativa e incremental.

### Fase 1: Prototipagem do Hardware (IoT)

O objetivo inicial é construir um protótipo funcional do sensor de lixeira. Isso envolve a montagem do circuito com o microcontrolador ESP32 e o sensor ultrassônico. O firmware deve ser programado para ler a distância (nível de preenchimento da lixeira) em intervalos regulares e enviar esses dados via protocolo MQTT para um servidor na nuvem. Testes de calibração do sensor em diferentes tipos de resíduos são essenciais nesta etapa.

### Fase 2: Desenvolvimento do Backend e Banco de Dados

Nesta fase, a infraestrutura em nuvem será configurada. Um banco de dados relacional com suporte a dados geoespaciais (como PostgreSQL + PostGIS) armazenará a localização das lixeiras, o histórico de preenchimento e as rotas. A API REST será desenvolvida para receber os dados dos sensores via MQTT, processá-los e disponibilizá-los para as aplicações frontend. Um algoritmo de otimização de rotas (como o Problema do Caixeiro Viajante - TSP) será implementado para calcular o melhor trajeto de coleta com base nas lixeiras que atingiram um nível crítico de preenchimento.

### Fase 3: Criação das Interfaces (Web e Mobile)

Com o backend funcional, o foco muda para as interfaces de usuário. O Dashboard Web será desenvolvido para os gestores públicos, permitindo a visualização em tempo real do status de todas as lixeiras em um mapa interativo, além de relatórios de eficiência. Simultaneamente, o Aplicativo Mobile será criado para os motoristas dos caminhões de coleta. Este app receberá a rota otimizada gerada pelo backend e fornecerá navegação GPS passo a passo, focando apenas nas lixeiras que precisam ser esvaziadas.

### Fase 4: Testes Integrados e Implantação Piloto

A fase final consiste na integração de todos os componentes (Hardware, Backend e Frontend) e na realização de testes rigorosos de ponta a ponta. Após a validação em ambiente controlado, um projeto piloto será implantado em uma área restrita da cidade (ex: um campus universitário ou um bairro específico). Durante o piloto, métricas como redução de tempo de coleta e economia de combustível serão monitoradas para validar a eficácia da solução e realizar ajustes antes de uma expansão em larga escala.

## 3. Desafios Técnicos e Mitigações

Durante o desenvolvimento, alguns desafios técnicos devem ser antecipados. A autonomia de bateria dos sensores IoT é crítica; para mitigar isso, deve-se utilizar modos de deep sleep no microcontrolador e tecnologias de comunicação de baixo consumo (LPWAN). A precisão dos sensores pode ser afetada pelo formato irregular do lixo; o uso de múltiplos sensores ou algoritmos de filtragem de dados pode melhorar a confiabilidade das leituras. Por fim, a segurança dos dados transmitidos deve ser garantida através de criptografia (TLS/SSL) nas comunicações MQTT e APIs.